# Операционный план кибербезопасности: Руководство для менеджеров и тимлидов

Руководитель службы информационной безопасности

2026-01-02

# Краткое резюме для менеджеров

Данный документ представляет практическое руководство по реализации мер кибербезопасности на уровне команд и отделов. На основе аудита безопасности от 30 декабря 2025 года выявлены критические уязвимости, требующие немедленных операционных действий от руководителей среднего звена.

⚠️ ВНИМАНИЕ: Обнаружена критическая утечка данных. Ваши команды должны выполнить защитные меры в течение 72 часов.

## Ключевые задачи для менеджеров

| Приоритет | Задача | Ответственный | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Критический | Блокировка уязвимых API | DevOps/Backend команды | 24 часа |
| 🟡 Высокий | Внедрение заголовков безопасности | Frontend команды | 48 часов |
| 🔵 Средний | Настройка мониторинга | SRE/Ops команды | 1 неделя |
| ℹ️ Низкий | Обучение сотрудников | Все команды | 2 недели |

## Распределение ответственности

Немедленные действия (0-72 часа):

- Backend команды: Закрытие REST API уязвимостей

- DevOps команды: Настройка безопасных конфигураций

- QA команды: Валидация исправлений

Краткосрочные задачи (1-4 недели):

- Frontend команды: Внедрение CSP и SRI

- Infrastructure команды: Настройка мониторинга

- Security команды: Процедуры реагирования на инциденты

# Техническая ситуация и приоритеты

## Критические уязвимости по командам

### Backend/API команды - КРИТИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ

Проблема: Утечка персональных данных через REST API

- Уязвимость: /wp-json/wp/v2/users доступен без аутентификации

- Риск: Все пользовательские данные доступны публично

- CVSS Score: 9.1 (Критический)

Немедленные действия:

// СРОЧНО: Добавить в functions.php
add_filter('rest_endpoints', function($endpoints) {
    if (isset($endpoints['/wp/v2/users'])) {
        unset($endpoints['/wp/v2/users']);
    }
    return $endpoints;
});

Чек-лист для Backend тимлида:

- ☐ Немедленно заблокировать доступ к /wp-json/wp/v2/users

- ☐ Провести аудит всех REST API endpoints

- ☐ Внедрить аутентификацию для чувствительных endpoints

- ☐ Настроить логирование API запросов

- ☐ Протестировать изменения на staging

### Frontend команды - ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ

Проблема: Отсутствие базовых заголовков безопасности

- Уязвимости: Нет CSP, X-Frame-Options, SRI

- Риск: XSS атаки, clickjacking, supply chain атаки

Практические решения:

- Content Security Policy (CSP)

<!-- Добавить в <head> -->
<meta http-equiv="Content-Security-Policy" 
      content="default-src 'self'; 
               script-src 'self' 'unsafe-inline' https://cdnjs.cloudflare.com; 
               style-src 'self' 'unsafe-inline' https://fonts.googleapis.com;">

- Subresource Integrity (SRI)

<!-- Для всех внешних ресурсов -->
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"
        integrity="sha384-vtXRMe3mGCbOeY7l30aIg8H9p3GdeSe4IFlP6G8JMa7o7lXvnz3GFKzPxzJdPfGK"
        crossorigin="anonymous"></script>

Чек-лист для Frontend тимлида:

- ☐ Внедрить CSP заголовки

- ☐ Добавить SRI для всех внешних ресурсов

- ☐ Настроить X-Frame-Options: DENY

- ☐ Протестировать совместимость с браузерами

- ☐ Обновить CI/CD pipeline для проверки заголовков

### DevOps/Infrastructure команды - ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ

Проблема: Небезопасная конфигурация веб-сервера

- Уязвимости: Отсутствие HSTS, раскрытие версий ПО

- Риск: Man-in-the-middle атаки, информационная разведка

Конфигурации по серверам:

Apache (.htaccess):

<IfModule mod_headers.c>
    # Базовые заголовки безопасности
    Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
    Header always set X-Frame-Options "DENY"
    Header always set X-XSS-Protection "1; mode=block"
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"
    
    # Скрытие информации о сервере
    Header always unset Server
    Header always unset X-Powered-By
</IfModule>

# Отключение сигнатуры сервера
ServerTokens Prod
ServerSignature Off

Nginx:

server {
    # Заголовки безопасности
    add_header X-Content-Type-Options "nosniff" always;
    add_header X-Frame-Options "DENY" always;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
    
    # Скрытие версии
    server_tokens off;
    more_clear_headers Server;
}

Чек-лист для DevOps тимлида:

- ☐ Применить конфигурации безопасности

- ☐ Настроить принудительное HTTPS

- ☐ Скрыть версии серверного ПО

- ☐ Настроить логирование безопасности

- ☐ Протестировать конфигурации

# Инструменты и технологии

## Обязательные инструменты для команд

### Мониторинг и алертинг

1. Система логирования безопасности

# Настройка rsyslog для событий безопасности
echo "local0.*    /var/log/security.log" >> /etc/rsyslog.conf
systemctl restart rsyslog

2. Мониторинг файлов конфигурации

#!/bin/bash
# security_monitor.sh - Скрипт для мониторинга изменений
inotifywait -m /etc/apache2/ /etc/nginx/ -e modify,create,delete \
    --format '%w%f %e %T' --timefmt '%Y-%m-%d %H:%M:%S' \
    >> /var/log/config_changes.log

3. Автоматическая проверка заголовков

#!/usr/bin/env python3
# header_check.py - Проверка заголовков безопасности
import requests
import sys

def check_security_headers(url):
    required_headers = {
        'X-Content-Type-Options': 'nosniff',
        'X-Frame-Options': ['DENY', 'SAMEORIGIN'],
        'Strict-Transport-Security': 'max-age=',
        'Content-Security-Policy': 'default-src'
    }
    
    try:
        response = requests.get(url, timeout=10)
        headers = response.headers
        
        print(f"Проверка заголовков для {url}:")
        for header, expected in required_headers.items():
            if header in headers:
                print(f"✅ {header}: {headers[header]}")
            else:
                print(f"❌ {header}: ОТСУТСТВУЕТ")
                
    except Exception as e:
        print(f"Ошибка: {e}")

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) != 2:
        print("Использование: python3 header_check.py <url>")
        sys.exit(1)
    
    check_security_headers(sys.argv[1])

### Инструменты разработки

1. Pre-commit хуки для безопасности

# .pre-commit-config.yaml
repos:
  - repo: https://github.com/PyCQA/bandit
    rev: 1.7.4
    hooks:
      - id: bandit
        args: ['-r', '.']
  
  - repo: https://github.com/Yelp/detect-secrets
    rev: v1.4.0
    hooks:
      - id: detect-secrets
        args: ['--baseline', '.secrets.baseline']

2. Автоматизация SRI генерации

// sri-generator.js - Автоматическая генерация SRI
const crypto = require('crypto');
const fs = require('fs');
const https = require('https');

function generateSRI(url) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        https.get(url, (response) => {
            let data = '';
            response.on('data', chunk => data += chunk);
            response.on('end', () => {
                const hash = crypto.createHash('sha384').update(data).digest('base64');
                resolve(`sha384-${hash}`);
            });
        }).on('error', reject);
    });
}

// Использование в build процессе
async function updateSRI() {
    const externalResources = [
        'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js',
        'https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;700'
    ];
    
    for (const url of externalResources) {
        try {
            const sri = await generateSRI(url);
            console.log(`${url}: integrity="${sri}"`);
        } catch (error) {
            console.error(`Ошибка для ${url}:`, error.message);
        }
    }
}

updateSRI();

## CI/CD интеграция

GitLab CI конфигурация:

# .gitlab-ci.yml - Безопасность в CI/CD
stages:
  - security-check
  - build
  - test
  - deploy

security_headers_check:
  stage: security-check
  script:
    - python3 scripts/header_check.py $CI_ENVIRONMENT_URL
  only:
    - main
    - develop

dependency_check:
  stage: security-check
  script:
    - npm audit --audit-level moderate
    - composer audit
  allow_failure: false

sri_validation:
  stage: security-check
  script:
    - node scripts/sri-generator.js
    - git diff --exit-code # Проверка, что SRI актуальны
  only:
    - main

# Процессы и процедуры

## Процедуры реагирования на инциденты

### Уровень 1: Обнаружение (Команды разработки)

Индикаторы инцидента:

- Необычная активность в логах

- Алерты от систем мониторинга

- Сообщения пользователей о подозрительном поведении

- Срабатывание автоматических проверок безопасности

Немедленные действия (первые 15 минут):

- Не паниковать - документировать все действия

- Изолировать - отключить подозрительные сервисы

- Уведомить - сообщить тимлиду и security команде

- Сохранить - сделать снапшоты логов и состояния системы

Шаблон уведомления:

ИНЦИДЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ
Время: [YYYY-MM-DD HH:MM]
Обнаружил: [Имя]
Система: [Название системы/сервиса]
Описание: [Краткое описание проблемы]
Предпринятые действия: [Что уже сделано]
Статус: [Активный/Локализован/Устранен]

### Уровень 2: Анализ (Тимлиды)

Процедура анализа (30-60 минут):

- Сбор информации

# Скрипт для сбора данных об инциденте
#!/bin/bash
INCIDENT_ID=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
INCIDENT_DIR="/var/log/incidents/$INCIDENT_ID"

mkdir -p $INCIDENT_DIR

# Сбор логов
cp /var/log/apache2/access.log $INCIDENT_DIR/
cp /var/log/apache2/error.log $INCIDENT_DIR/
cp /var/log/security.log $INCIDENT_DIR/

# Состояние системы
ps aux > $INCIDENT_DIR/processes.txt
netstat -tulpn > $INCIDENT_DIR/network.txt
df -h > $INCIDENT_DIR/disk_usage.txt

# Последние изменения
find /var/www -type f -mtime -1 > $INCIDENT_DIR/recent_changes.txt

echo "Данные инцидента собраны в $INCIDENT_DIR"

- Классификация инцидента

- Уровень 1: Информационный (логирование, мониторинг)

- Уровень 2: Предупреждение (потенциальная угроза)

- Уровень 3: Критический (активная атака, утечка данных)

- Эскалация решений

Уровень 1 → Тимлид → Документирование
Уровень 2 → Тимлид + Security → Усиленный мониторинг
Уровень 3 → Немедленная эскалация → Руководство + внешние эксперты

## Процедуры обновления безопасности

### Еженедельные проверки (каждый понедельник)

Чек-лист для тимлидов:

## Еженедельная проверка безопасности

### Системные обновления
- [ ] Проверить доступные обновления безопасности
- [ ] Запланировать установку критических патчей
- [ ] Обновить зависимости проекта (npm, composer, pip)

### Мониторинг
- [ ] Проверить логи безопасности за неделю
- [ ] Проанализировать алерты мониторинга
- [ ] Проверить работоспособность backup'ов

### Конфигурации
- [ ] Валидировать заголовки безопасности
- [ ] Проверить SSL сертификаты (срок действия)
- [ ] Аудит пользовательских доступов

### Команда
- [ ] Обсудить инциденты безопасности на ретро
- [ ] Запланировать обучение по безопасности
- [ ] Обновить документацию процедур

### Ежемесячные аудиты

Процедура для руководителей отделов:

- Технический аудит

#!/bin/bash
# monthly_security_audit.sh
echo "=== Ежемесячный аудит безопасности ==="
echo "Дата: $(date)"

# Проверка пользователей с sudo
echo "Пользователи с sudo правами:"
grep -Po '^sudo.+:\K.*$' /etc/group

# Проверка открытых портов
echo "Открытые порты:"
nmap -sT -O localhost

# Проверка неудачных попыток входа
echo "Неудачные попытки входа за месяц:"
grep "Failed password" /var/log/auth.log | wc -l

# Проверка размера логов
echo "Размер логов безопасности:"
du -sh /var/log/security.log

- Аудит процессов команды

- Соблюдение процедур безопасности

- Эффективность реагирования на инциденты

- Качество документирования

- Уровень знаний команды

# Мониторинг и контроль

## Системы мониторинга для команд

### Базовый мониторинг (обязательно для всех)

1. Мониторинг доступности и производительности

#!/bin/bash
# basic_monitoring.sh - Базовый мониторинг
WEBSITE="https://example.com"
LOG_FILE="/var/log/monitoring.log"

# Проверка доступности
if curl -s --head $WEBSITE | head -n 1 | grep -q "200 OK"; then
    echo "$(date): $WEBSITE - OK" >> $LOG_FILE
else
    echo "$(date): $WEBSITE - НЕДОСТУПЕН" >> $LOG_FILE
    # Отправка алерта
    echo "Сайт недоступен!" | mail -s "АЛЕРТ: Недоступность сайта" admin@company.com
fi

# Проверка заголовков безопасности
HEADERS=$(curl -s -I $WEBSITE)
if echo "$HEADERS" | grep -q "X-Content-Type-Options"; then
    echo "$(date): Заголовки безопасности - OK" >> $LOG_FILE
else
    echo "$(date): Заголовки безопасности - ОТСУТСТВУЮТ" >> $LOG_FILE
fi

2. Мониторинг логов безопасности

#!/bin/bash
# log_monitor.sh - Мониторинг подозрительной активности
SECURITY_LOG="/var/log/security.log"
ALERT_EMAIL="security@company.com"

# Поиск подозрительных паттернов
SUSPICIOUS_PATTERNS=(
    "union.*select"
    "<script"
    "\.\./"
    "eval\("
    "base64_decode"
)

for pattern in "${SUSPICIOUS_PATTERNS[@]}"; do
    if grep -i "$pattern" $SECURITY_LOG | tail -100 | grep -q "$(date +%Y-%m-%d)"; then
        echo "Обнаружена подозрительная активность: $pattern" | \
        mail -s "АЛЕРТ: Подозрительная активность" $ALERT_EMAIL
    fi
done

### Продвинутый мониторинг (для DevOps команд)

1. Prometheus + Grafana конфигурация

# prometheus.yml
global:
  scrape_interval: 15s

scrape_configs:
  - job_name: 'security-metrics'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']
    metrics_path: /metrics
    scrape_interval: 30s

  - job_name: 'web-security'
    static_configs:
      - targets: ['example.com:443']
    metrics_path: /security-check
    scheme: https

2. Custom метрики безопасности

#!/usr/bin/env python3
# security_metrics.py - Кастомные метрики для Prometheus
from prometheus_client import start_http_server, Counter, Gauge
import time
import requests
import re

# Метрики
failed_logins = Counter('failed_logins_total', 'Количество неудачных попыток входа')
security_headers = Gauge('security_headers_present', 'Наличие заголовков безопасности', ['header'])
response_time = Gauge('security_check_response_time', 'Время ответа проверки безопасности')

def check_security_headers(url):
    """Проверка заголовков безопасности"""
    try:
        response = requests.get(url, timeout=10)
        headers = response.headers
        
        # Проверяем наличие важных заголовков
        security_headers.labels(header='x-content-type-options').set(
            1 if 'X-Content-Type-Options' in headers else 0
        )
        security_headers.labels(header='x-frame-options').set(
            1 if 'X-Frame-Options' in headers else 0
        )
        security_headers.labels(header='strict-transport-security').set(
            1 if 'Strict-Transport-Security' in headers else 0
        )
        
        return response.elapsed.total_seconds()
    except Exception as e:
        print(f"Ошибка проверки: {e}")
        return 0

def count_failed_logins():
    """Подсчет неудачных попыток входа"""
    try:
        with open('/var/log/auth.log', 'r') as f:
            content = f.read()
            failed_count = len(re.findall(r'Failed password', content))
            failed_logins._value._value = failed_count
    except Exception as e:
        print(f"Ошибка чтения логов: {e}")

if __name__ == '__main__':
    # Запуск HTTP сервера для метрик
    start_http_server(8000)
    
    while True:
        # Обновление метрик каждые 60 секунд
        response_time_val = check_security_headers('https://example.com')
        response_time.set(response_time_val)
        
        count_failed_logins()
        
        time.sleep(60)

## Дашборды и отчетность

### Еженедельные отчеты для тимлидов

Автоматический генератор отчетов:

#!/usr/bin/env python3
# weekly_security_report.py
import datetime
import json
from collections import defaultdict

def generate_weekly_report():
    """Генерация еженедельного отчета по безопасности"""
    
    # Период отчета
    end_date = datetime.datetime.now()
    start_date = end_date - datetime.timedelta(days=7)
    
    report = {
        'period': f"{start_date.strftime('%Y-%m-%d')} - {end_date.strftime('%Y-%m-%d')}",
        'summary': {},
        'incidents': [],
        'metrics': {},
        'recommendations': []
    }
    
    # Анализ логов безопасности
    security_events = analyze_security_logs(start_date, end_date)
    report['summary']['security_events'] = len(security_events)
    
    # Проверка заголовков безопасности
    headers_status = check_headers_compliance()
    report['metrics']['headers_compliance'] = headers_status
    
    # Рекомендации
    if security_events:
        report['recommendations'].append("Обнаружены события безопасности - требуется анализ")
    
    if not headers_status['all_present']:
        report['recommendations'].append("Не все заголовки безопасности настроены")
    
    return report

def analyze_security_logs(start_date, end_date):
    """Анализ логов безопасности за период"""
    events = []
    try:
        with open('/var/log/security.log', 'r') as f:
            for line in f:
                # Простой парсинг - в реальности нужен более сложный
                if 'SECURITY' in line:
                    events.append(line.strip())
    except FileNotFoundError:
        pass
    
    return events

def check_headers_compliance():
    """Проверка соответствия заголовков безопасности"""
    import requests
    
    try:
        response = requests.get('https://example.com', timeout=10)
        headers = response.headers
        
        required_headers = [
            'X-Content-Type-Options',
            'X-Frame-Options', 
            'Strict-Transport-Security',
            'Content-Security-Policy'
        ]
        
        present = [h for h in required_headers if h in headers]
        
        return {
            'total_required': len(required_headers),
            'present': len(present),
            'missing': [h for h in required_headers if h not in present],
            'all_present': len(present) == len(required_headers)
        }
    except Exception as e:
        return {'error': str(e)}

if __name__ == '__main__':
    report = generate_weekly_report()
    
    # Сохранение отчета
    filename = f"security_report_{datetime.datetime.now().strftime('%Y%m%d')}.json"
    with open(filename, 'w', encoding='utf-8') as f:
        json.dump(report, f, indent=2, ensure_ascii=False)
    
    print(f"Отчет сохранен: {filename}")
    
    # Отправка по email (опционально)
    # send_report_email(report)

# Командная работа и делегирование

## Матрица ответственности (RACI)

| Задача | Backend | Frontend | DevOps | QA | Security |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блокировка API уязвимостей | R | I | C | A | C |
| Внедрение CSP/SRI | I | R | C | A | C |
| Настройка заголовков сервера | I | I | R | A | C |
| Мониторинг безопасности | I | I | R | I | A |
| Обучение команды | C | C | C | C | R |
| Реагирование на инциденты | C | C | C | C | R |

Легенда:

- R (Responsible) - Ответственный за выполнение

- A (Accountable) - Подотчетный за результат

- C (Consulted) - Консультируемый

- I (Informed) - Информируемый

## Планы действий по командам

### Backend команда (Приоритет 1)

Тимлид Backend: [Имя] Срок выполнения: 24-48 часов

Задачи:

- Немедленно (0-4 часа)

  - Заблокировать доступ к /wp-json/wp/v2/users

  - Провести аудит всех REST API endpoints

  - Создать список всех публичных API

- Краткосрочно (1-2 дня)

  - Внедрить аутентификацию для чувствительных endpoints

  - Настроить rate limiting

  - Добавить логирование API запросов

- Среднесрочно (1 неделя)

  - Провести полный security review API

  - Внедрить input validation

  - Настроить автоматические тесты безопасности

Ресурсы:

- 2 senior разработчика

- 1 junior для тестирования

- Консультации с Security командой

Критерии готовности:

- ☐ Все уязвимые endpoints заблокированы

- ☐ Аутентификация работает корректно

- ☐ Логирование настроено

- ☐ Тесты проходят успешно

### Frontend команда (Приоритет 2)

Тимлид Frontend: [Имя] Срок выполнения: 48-72 часа

Задачи:

- Немедленно (0-8 часов)

  - Внедрить базовые заголовки безопасности

  - Добавить CSP в режиме report-only

  - Протестировать на staging

- Краткосрочно (1-3 дня)

  - Добавить SRI для всех внешних ресурсов

  - Перевести CSP в enforcement режим

  - Обновить build процесс

- Среднесрочно (1 неделя)

  - Автоматизировать генерацию SRI

  - Настроить мониторинг CSP нарушений

  - Обучить команду best practices

Ресурсы:

- 2 frontend разработчика

- 1 DevOps для настройки CI/CD

- Поддержка QA команды

Критерии готовности:

- ☐ CSP настроен и работает

- ☐ SRI добавлен для всех ресурсов

- ☐ Нет нарушений в браузерах

- ☐ CI/CD проверяет заголовки

### DevOps команда (Приоритет 2)

Тимлид DevOps: [Имя] Срок выполнения: 72 часа

Задачи:

- Немедленно (0-4 часа)

  - Применить конфигурации безопасности к веб-серверам

  - Скрыть версии серверного ПО

  - Настроить принудительное HTTPS

- Краткосрочно (1-3 дня)

  - Настроить централизованное логирование

  - Внедрить мониторинг безопасности

  - Автоматизировать проверки конфигураций

- Среднесрочно (1 неделя)

  - Настроить алертинг по событиям безопасности

  - Внедрить Infrastructure as Code

  - Провести аудит всех серверов

Ресурсы:

- 2 DevOps инженера

- 1 SRE для мониторинга

- Доступ к production серверам

Критерии готовности:

- ☐ Заголовки безопасности настроены

- ☐ HTTPS принудительно включен

- ☐ Мониторинг работает

- ☐ Алерты настроены

## Коммуникационный план

### Ежедневные стендапы (во время кризиса)

Время: 9:00 каждый день Участники: Все тимлиды + Security lead Формат: 15 минут максимум

Структура:

- Статус выполнения критических задач (5 мин)

- Новые проблемы и блокеры (5 мин)

- Планы на день (3 мин)

- Вопросы и координация (2 мин)

### Еженедельные ретроспективы

Время: Пятница, 16:00 Участники: Расширенная команда Длительность: 1 час

Повестка:

- Что прошло хорошо (15 мин)

- Что можно улучшить (20 мин)

- Уроки безопасности (15 мин)

- Планы на следующую неделю (10 мин)

### Каналы коммуникации

Slack каналы:

- #security-incident - Экстренные уведомления

- #security-general - Общие вопросы безопасности

- #security-updates - Обновления и патчи

Email списки:

- security-team@company.com - Команда безопасности

- team-leads@company.com - Все тимлиды

- security-alerts@company.com - Критические алерты

# Заключение и следующие шаги

## Критические действия на ближайшие 72 часа

День 1 (0-24 часа):

- ✅ Backend: Блокировка уязвимых API endpoints

- ✅ DevOps: Применение базовых заголовков безопасности

- ✅ Все команды: Настройка экстренной коммуникации

День 2 (24-48 часов):

- ✅ Frontend: Внедрение CSP и базовых заголовков

- ✅ Backend: Полный аудит API безопасности

- ✅ QA: Валидация всех изменений

День 3 (48-72 часа):

- ✅ DevOps: Настройка мониторинга и алертинга

- ✅ Frontend: Добавление SRI для внешних ресурсов

- ✅ Все команды: Документирование изменений

## Среднесрочные цели (1-4 недели)

Неделя 1:

- Полное внедрение всех базовых мер безопасности

- Настройка автоматизированного мониторинга

- Обучение команд процедурам безопасности

Неделя 2-3:

- Внедрение продвинутых инструментов мониторинга

- Автоматизация проверок безопасности в CI/CD

- Проведение внутреннего пентеста

Неделя 4:

- Полный аудит реализованных мер

- Документирование всех процедур

- Планирование долгосрочной стратегии

## Метрики успеха

Технические метрики:

- Время обнаружения угроз: < 1 час

- Время реагирования на инциденты: < 4 часа

- Покрытие заголовками безопасности: 100%

- Количество уязвимостей: снижение на 90%

Процессные метрики:

- Соблюдение процедур безопасности: > 95%

- Время выполнения security задач: в рамках SLA

- Качество документирования: полное покрытие

- Уровень знаний команды: регулярное тестирование

## Ресурсы и поддержка

Внутренние ресурсы:

- Security команда: консультации и поддержка

- DevOps команда: инфраструктурная поддержка

- QA команда: тестирование и валидация

Внешние ресурсы:

- Консультанты по безопасности (при необходимости)

- Специализированные инструменты мониторинга

- Обучающие материалы и курсы

Контакты для экстренных ситуаций:

- Security Lead: [контакт]

- DevOps Lead: [контакт]

- Дежурный администратор: [контакт]

Этот документ является живым руководством и должен обновляться по мере изменения угроз и развития наших процессов безопасности. Все тимлиды несут ответственность за его актуализацию в своих областях.